# Acta de reunión

# [ABC] Sesión técnica de capacitación IA Visado

Resumen ejecutivo: Se identificó la necesidad de un catálogo de documentos obligatorios, la optimización del flujo de carga y procesamiento de documentos mediante caché y la implementación de una cola de validaciones en tiempo real (Python Binks). Se acordó revisar la integración con el componente Uber y definir claramente los pasos de re‑procesamiento.

Objetivo: Garantizar que la IA solo procese documentos válidos y obligatorios, evitando re‑lecturas innecesarias y asegurando la integridad de los datos.

Decisiones:

• Crear y mantener un catálogo de documentos obligatorios.

• Implementar y revisar el mecanismo de caché para evitar re‑extracción de documentos.

• Utilizar la cola Python Binks para validaciones en tiempo real.

• Definir el flujo de re‑procesamiento con el componente Uber.

• Revisar el uso de RAID para la gestión de archivos compartidos.

Temas abiertos:

• Determinación de los documentos obligatorios y su catálogo.

• Integración y configuración del componente Uber para re‑procesamiento.

• Uso y configuración de RAID en la gestión de archivos.

• Manejo de metadatos (nombre, fecha, etc.) en A256.

• Optimización de la extracción de texto vía endpoint independiente.

Riesgos:

• Documentos obligatorios no definidos → procesamiento innecesario.

• Cambios en documentos no detectados → datos inconsistentes.

• Re‑procesamiento ineficiente → sobrecarga del sistema.

• Dependencia de componentes externos (Uber, RAID) sin configuración adecuada.

• Riesgo de pérdida de autenticidad de documentos si la caché falla.